“爱教学”教学质量全链路数字化管理平台

Sprint 1 需求规格说明书

基础全链路版 · Increment v0.1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程 | 金融科技项目管理 |
| Sprint 周期 | 2026.09.21 — 2026.10.01 |
| Sprint DRI | 李奕萱（技术架构与核心开发负责人） |
| 团队成员 | 王博田、李奕萱、孙浩然、于卓君 |
| 依据文档 | 《“爱教学”教学质量全链路数字化管理平台项目规划方案 v1》 |
| 文档版本 | v1.0 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-02 | 依据规划方案Sprint 1切片形成需求规格初稿 | 李奕萱 |

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档依据项目规划方案中的用户故事地图、Product Backlog 和 Sprint 初始切片，明确 Sprint 1（基础全链路版）的功能范围、业务规则、数据要求、非功能要求和验收标准，作为 Sprint 1 开发、测试和 Sprint Review 的统一依据。

本文档面向全体开发团队成员（含 AI 协作智能体的输入）及 Sprint Review 用户代表。

## 1.2 Sprint 1 目标（Sprint Goal）

先把业务跑通：以人工方式和基础数字化能力，跑通“督导安排—课堂督导—督导评价—教师反馈—基础改进”的完整业务链，使系统达到“能用”状态。

“能用”具体指：三类核心用户（教学管理人员、教学督导、任课教师）均能登录系统，在不依赖任何 AI 能力的前提下，围绕同一门课程完成一次从督导安排到教师形成改进待办的完整闭环，且过程数据可保存、可再次打开、可检索。

## 1.3 范围说明

Sprint 1 共包含 18 条用户故事，合计 52 SP，其中 Must 12 条、Should 5 条、Could 1 条。另包含 1 项支撑性需求：APP 基础框架与三角色权限。

表1-1  Sprint 1 范围内用户故事

| 功能模块 | 用户故事 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| F0 基础支撑 | APP基础框架、登录与三角色权限（支撑性需求） | — |
| F1 课程与督导组织 | US01、US02、US04、US05、US06、US07 | 6 |
| F2 课堂信息采集 | US08、US09、US11、US12、US13 | 5 |
| F3 人工督导评价与归档 | US29、US30、US32 | 3 |
| F4 教师反馈与基础改进 | US33、US36、US41、US42 | 4 |
| 合计 |  | 18 |

以下内容不在 Sprint 1 范围内，留待后续 Sprint：

所有 AI 分析能力：音频转写、知识点抽取、大纲语义对齐、BOPPPS 识别、互动量化、AI 证据追溯与校正（Sprint 2）；

课程大纲与教学目标关联（US03）、多模态时间轴关联（US10）、教学环节切分（US14）（Sprint 2）；

自动生成督导报告（US31）、异常课程汇总（US34）、亮点问题自动归纳（US35）、BOPPPS 优化方案（US38）（Sprint 2）；

改进进度与实施证据更新、复评、教师趋势与整体质量治理（Sprint 3）；

完整教务系统对接、学生端、多校部署（本期不建设）。

## 1.4 术语与缩写

表1-2  术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 督导任务 | 教学督导针对某门课程某次课堂创建的一次听评课工作单元，是课堂材料、评价结果的归属主体 |
| 督导安排 | 教学管理人员将课程纳入待督导清单的操作，是督导任务的上游来源 |
| 课堂材料 | 督导过程中采集的音频、PPT/板书照片等文件 |
| 互动事件 | 督导在课堂中标注的教师提问、学生回答、学生主动提问等带时间戳的事件 |
| 参与状态记录 | 督导在某一时刻记录的学生抬头、讨论、实践等参与情况 |
| 结构化评价 | 按固定评价维度逐项打分/填写的督导评价 |
| 综合意见 | 督导对本次课堂的优点、问题、改进建议和总体结论的文字归纳 |
| 改进事项 | 教师从督导问题中选出的本轮优先改进内容 |
| 改进计划 | 教师确认后的具体改进措施集合，提交后生成改进待办 |
| MoSCoW | Must / Should / Could / Won't 优先级分类 |
| DoD | Definition of Done，完成定义 |

## 1.5 参考资料

《“爱教学”教学质量全链路数字化管理平台项目规划方案 v1》，第二章、第三章及附录A、附录B；

规划方案表6-1 项目 Definition of Done。

# 2 总体描述

## 2.1 产品增量定位

Sprint 1 产出 Increment v0.1。三个 Sprint 采用“能力深度递增”的切片原则：Sprint 1 在完整业务链上提供人工与基础数字化能力，Sprint 2、Sprint 3 在同一链路上逐步叠加 AI 分析、复评与治理能力。因此 Sprint 1 的数据结构和页面流程需要为后续 AI 能力预留接入点（见第 8 章），但不实现任何 AI 功能。

## 2.2 用户角色与权限

表2-1  Sprint 1 用户角色

| 角色 | Sprint 1 主要操作 | 数据可见范围 |
| --- | --- | --- |
| 教学管理人员 | 查看课程督导覆盖情况、将课程纳入督导安排、跟踪督导任务进度 | 全部课程与督导任务（只读评价内容） |
| 教学督导 | 检索课程、创建督导任务、课堂采集、完成评价与综合意见、查看历史记录 | 本人创建的督导任务；全部课程基础信息 |
| 任课教师 | 查看本人课程督导反馈、确定改进事项、确认改进计划、查看改进待办 | 仅本人任教课程的已提交督导结果 |

## 2.3 业务主链

Sprint 1 要跑通的人工业务主链如下：

表2-2  Sprint 1 业务主链

| 步骤 | 执行角色 | 业务动作 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 教学管理人员 | 查看待督导课程，将重点课程纳入督导安排 | US05 |
| ② | 教学督导 | 检索课程，查看课程核心信息 | US01、US02 |
| ③ | 教学督导 | 基于课程创建督导任务，配置时间、章节、督导类型 | US04 |
| ④ | 教学督导 | 进入课堂：录音、拍摄PPT/板书、标注互动事件、记录参与状态；可剔除重采无效材料；中断后可恢复 | US08、US09、US11、US12、US13、US07 |
| ⑤ | 教学督导 | 课后完成结构化评价与综合意见并提交，任务归档 | US29、US30、US32 |
| ⑥ | 教学管理人员 | 全程查看督导任务状态 | US06 |
| ⑦ | 任课教师 | 查看督导反馈 | US33 |
| ⑧ | 任课教师 | 从问题中确定本轮优先改进事项 | US36 |
| ⑨ | 任课教师 | 确认个人改进计划，生成改进待办 | US41、US42 |

## 2.4 运行环境与约束

客户端：Android 应用（APK），需支持录音、相机、本地文件存储权限；

Sprint 1 采用人工方式完成全部分析与评价，不调用任何外部 AI 服务；

课程基础数据（课程、教师、班级、时间、地点）在 Sprint 1 通过预置演示数据或导入方式提供，不对接真实教务系统；

账号由系统预置，Sprint 1 不提供注册与找回密码功能；

开发周期 9/21—10/1，9/29—9/30 为集成回归窗口，10/1 上午进行 Sprint Review。

## 2.5 假设与依赖

演示用课程数据至少包含 5 门课程、3 名教师、2 名督导、1 名管理人员，足以覆盖检索、筛选和权限隔离场景；

督导现场使用的手机允许应用获取麦克风和相机权限；

结构化评价维度在 Sprint 1 采用固定模板（见 US29 业务规则），后续可配置化。

# 3 功能需求

本章按功能模块组织 Sprint 1 全部需求。验收标准沿用规划方案附录A的原始条目（以①②③编号），主流程、业务规则和异常处理为本 Sprint 细化内容。

## 3.1 F0 基础支撑：APP框架与三角色权限

| 需求编号 | F0-01（支撑性需求，对应任务包 S1-02） |
| --- | --- |
| 需求描述 | 提供 Android 应用工程骨架、登录、按角色区分的首页导航和数据访问权限控制，支撑全部 Sprint 1 用户故事。 |
| 主流程 | 1. 用户输入账号和密码登录； 2. 系统识别角色，进入对应角色首页； 3. 用户可在“我的”页面查看当前账号信息并退出登录。 |
| 角色首页 | 教学管理人员：督导安排、任务进度； 教学督导：课程检索、我的督导任务、历史记录； 任课教师：督导反馈、改进计划、改进待办。 |
| 业务规则 | 1. 一个账号只对应一个角色； 2. 页面入口和数据接口均需校验角色，不能仅靠隐藏菜单实现权限； 3. 密码不得明文存储； 4. 登录状态在应用重启后保持，退出登录后清除。 |
| 异常处理 | 账号或密码错误时提示“账号或密码错误”，不区分具体哪项错误； 越权访问时提示无权限并返回首页。 |
| 验收标准 | ① 三类预置账号均能登录并进入对应首页； ② 任一角色无法通过页面或接口访问其他角色专属功能； ③ 退出登录后需重新登录才能访问业务页面。 |

## 3.2 F1 课程与督导组织

### US01 按关键词检索目标课程

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望按照课程名称、教师姓名等关键词检索目标课程，以便快速定位本次准备督导的课程。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-03 |
| 前置条件 | 督导已登录。 |
| 主流程 | 1. 督导进入“课程检索”页面； 2. 输入关键词并检索； 3. 系统返回匹配课程列表，每项显示课程名称、教师、班级、上课时间； 4. 点击某项进入课程详情（US02）。 |
| 业务规则 | 1. 支持按课程名称、教师姓名模糊匹配，可扩展课程编号； 2. 关键词首尾空格自动忽略； 3. 空关键词时展示全部课程列表。 |
| 异常处理 | 无匹配结果时显示“未找到相关课程，请更换关键词”。 |
| 验收标准 | ① 支持课程名称、教师姓名等关键词检索； ② 返回匹配课程； ③ 无结果时给予明确提示。 |

### US02 聚合课程核心教学信息

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望系统聚合课程、教师、班级、上课时间和地点等核心信息，以便快速建立本次督导的课程背景。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-03 |
| 前置条件 | 已从检索结果或督导安排中选中一门课程。 |
| 主流程 | 1. 展示课程详情页：课程名称、课程编号、任课教师、上课班级、上课时间、上课地点； 2. 展示该课程历史督导次数及最近一次督导日期； 3. 页面底部提供“创建督导任务”按钮，进入 US04。 |
| 业务规则 | 1. 详情信息必须与所选课程一一对应； 2. 历史督导信息仅统计已完成的督导任务。 |
| 异常处理 | 课程信息缺失的字段显示“未填写”，不影响创建任务。 |
| 验收标准 | ① 完整展示核心教学信息； ② 信息与所选课程对应； ③ 可由当前课程进入督导任务创建流程。 |

### US04 创建并配置课堂督导任务

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望基于目标课程创建督导任务并配置时间、章节和督导类型，以便明确本次课堂督导的具体范围。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-03 |
| 前置条件 | 已进入某门课程详情页。 |
| 主流程 | 1. 点击“创建督导任务”，课程信息自动带入且不可修改； 2. 填写督导日期与节次、教学章节、督导类型； 3. 保存后生成任务，状态为“待开始”，并出现在“我的督导任务”列表。 |
| 业务规则 | 1. 必填项：督导日期、节次、督导类型；章节为选填； 2. 督导类型可选：常规督导、专项督导、跟踪复评（复评在 Sprint 3 深化，S1 仅作为类型标签）； 3. 每个任务生成全局唯一任务编号； 4. 若该课程已在管理人员督导安排中，创建后自动关联该安排（US05）。 |
| 异常处理 | 必填项缺失时阻止保存并高亮提示； 同一督导对同一课程同一日期同一节次重复创建时提示“任务已存在”。 |
| 验收标准 | ① 可基于课程创建任务； ② 可配置必要督导信息； ③ 保存后形成唯一任务记录。 |

### US05 统筹重点课程督导安排

| 用户故事 | 作为教学管理人员，我希望结合课程开设、历史督导和覆盖情况统筹重点课程的督导安排，以便合理配置督导资源。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学管理人员 / Should |
| 对应任务包 | S1-03 |
| 前置条件 | 管理人员已登录；系统已有课程数据。 |
| 主流程 | 1. 进入“督导安排”页面，查看课程列表及每门课程的历史督导次数、最近督导日期； 2. 可筛选“本学期未督导”课程； 3. 勾选课程，标记“重点关注”（可选）并填写说明后，纳入待督导安排； 4. 已纳入安排的课程在督导的课程检索结果中显示“待督导”标识。 |
| 业务规则 | 1. 未覆盖课程 = 本学期无已完成督导任务的课程； 2. 同一课程同一时段只能存在一条未完成的督导安排； 3. Sprint 1 不实现自动指派督导人员，由督导自行认领创建任务。 |
| 异常处理 | 重复纳入时提示“该课程已在待督导安排中”。 |
| 验收标准 | ① 汇总待督导课程； ② 识别未覆盖或重点关注课程； ③ 可将课程纳入待督导安排。 |

### US06 跟踪督导任务整体进度

| 用户故事 | 作为教学管理人员，我希望掌握不同督导任务的当前执行状态，以便及时发现督导工作中的遗漏或滞后。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学管理人员 / Should |
| 对应任务包 | S1-03 |
| 前置条件 | 系统中存在督导任务。 |
| 主流程 | 1. 进入“任务进度”页面，查看全部督导任务列表及各状态数量统计； 2. 按课程、督导人员、状态进行筛选； 3. 点击任务查看基本信息与当前状态。 |
| 业务规则 | 1. 任务状态：待开始 → 进行中（首次进入采集）→ 待评价（结束课堂采集）→ 已完成（评价提交）； 2. 规划方案要求区分“待开始、进行中、已完成”，S1 增加“待评价”作为进行中的细分，统计时可合并； 3. 状态由业务操作自动驱动，管理人员不可手动修改； 4. 超过督导日期仍为“待开始”的任务标记为“已逾期”。 |
| 异常处理 | 无数据时显示空状态提示。 |
| 验收标准 | ① 区分待开始、进行中、已完成等状态； ② 支持按课程或人员筛选； ③ 任务状态变化后同步更新。 |

### US07 恢复未完成督导任务进度

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望重新进入未完成任务时恢复已有材料和操作进度，以便避免督导过程因中断而重新开始。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Should |
| 对应任务包 | S1-03 |
| 前置条件 | 存在状态为“进行中”或“待评价”的任务。 |
| 主流程 | 1. 督导在“我的督导任务”中点击未完成任务； 2. 系统恢复已采集的音频、图片、互动事件、参与状态记录及已填写的评价草稿； 3. 督导继续采集或继续评价。 |
| 业务规则 | 1. 每条材料和记录在产生时立即持久化，不依赖手动保存； 2. 评价表单自动保存草稿； 3. 录音过程中应用被切到后台或异常退出，已录制部分须保存为有效音频片段。 |
| 异常处理 | 本地文件丢失时，该材料标记“文件缺失”，允许重新采集。 |
| 验收标准 | ① 退出后已有数据不丢失； ② 重新进入可恢复材料和活动记录； ③ 可继续原任务。 |

## 3.3 F2 课堂信息采集

课堂采集在“课堂督导”页面集中完成。页面顶部显示课堂计时（自进入采集起算），所有材料和事件均记录相对课堂开始的时间偏移和绝对时间，为 Sprint 2 的时间轴关联（US10）预留数据。

### US08 录制并保存课堂教学音频

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望通过移动端录制并保存课堂教学音频，以便为课堂回顾和后续智能分析提供原始数据。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-04 |
| 前置条件 | 任务状态为“待开始”或“进行中”；已授予麦克风权限。 |
| 主流程 | 1. 点击“开始录音”，任务状态变为“进行中”； 2. 录音过程中可暂停、继续； 3. 点击“结束录音”，音频保存并出现在任务材料列表； 4. 督导可在材料列表中回放音频。 |
| 业务规则 | 1. 音频文件自动关联当前任务，记录开始时间、结束时间和时长； 2. 一个任务允许多段音频； 3. 录音期间可同时进行拍照、标注互动和记录参与状态； 4. 音频格式统一（建议 m4a/AAC），便于 Sprint 2 转写。 |
| 异常处理 | 未授予麦克风权限时引导用户开启； 存储空间不足时提示并停止录音，已录部分保存。 |
| 验收标准 | ① 支持开始、暂停、继续和结束； ② 成功保存音频； ③ 自动关联当前督导任务。 |

### US09 拍摄并归集PPT板书材料

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望拍摄并归集课堂中的PPT、板书等教学资料，以便保留重要课堂视觉信息。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Should |
| 对应任务包 | S1-04 |
| 前置条件 | 任务处于采集中；已授予相机权限。 |
| 主流程 | 1. 点击“拍照”，调用相机拍摄； 2. 拍摄后选择材料类型（PPT / 板书 / 其他），可填写备注； 3. 图片归入当前任务材料列表，可点击查看大图。 |
| 业务规则 | 1. 每张图片记录拍摄时间和材料类型； 2. Sprint 1 支持从相册补充导入图片，导入图片记录导入时间。 |
| 异常处理 | 相机调用失败时提示并允许重试。 |
| 验收标准 | ① 支持调用相机拍摄； ② 材料归入当前任务； ③ 保存后可再次打开。 |

### US11 筛除并重采无效教学材料

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望筛除错误、模糊或无效材料并重新采集，以便保证后续课堂分析的数据质量。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Could |
| 对应任务包 | S1-04 |
| 前置条件 | 任务中已有材料；任务未提交评价。 |
| 主流程 | 1. 在材料列表中选择材料，点击“标记无效/删除”； 2. 系统弹出二次确认； 3. 确认后删除，督导可立即重新采集。 |
| 业务规则 | 1. 删除操作必须经过二次确认； 2. 评价提交（任务“已完成”）后材料不可删除； 3. Sprint 1 删除为物理删除，后续可改为软删除保留审计。 |
| 异常处理 | 取消确认则不做任何修改。 |
| 验收标准 | ① 可人工标记并删除无效材料； ② 删除前需确认； ③ 可重新采集并补充相应材料。 |

### US12 标注师生互动关键事件

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望快速标注教师提问、学生回答和主动提问等关键事件，以便保留课堂互动的时间证据。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-04 |
| 前置条件 | 任务处于采集中。 |
| 主流程 | 1. 采集页面提供互动快捷按钮，一键标注； 2. 系统自动记录事件时间； 3. 可选补充简短备注； 4. 课堂结束后在“互动记录”中按时间顺序查看全部事件，可编辑备注或删除误标事件。 |
| 业务规则 | 1. 事件类型：教师提问、学生回答、学生主动提问、小组讨论、其他； 2. 一键标注不得弹出阻塞对话框，保证课堂中操作效率； 3. 页面实时显示各类型事件计数。 |
| 异常处理 | 误触可在 5 秒内撤销，或在互动记录中删除。 |
| 验收标准 | ① 支持常见互动事件类型； ② 标注时自动记录时间； ③ 结束后能够按时间查看。 |

### US13 采集学生课堂参与状态

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望采集学生抬头、讨论和实践等课堂参与状态，以便为后续学生参与分析提供依据。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Should |
| 对应任务包 | S1-04 |
| 前置条件 | 任务处于采集中。 |
| 主流程 | 1. 点击“记录参与状态”； 2. 选择状态类型，填写实到人数、参与人数或比例、文字描述； 3. 保存后记录出现在参与状态列表中。 |
| 业务规则 | 1. 状态类型：抬头听讲、讨论、实践操作、低头/走神、其他； 2. 人数与比例二选一填写，比例范围 0–100%，参与人数不得大于实到人数； 3. 自动记录时间，数据关联当前任务。 |
| 异常处理 | 数值越界时提示并阻止保存。 |
| 验收标准 | ① 可记录参与状态及时间； ② 支持人数、比例或状态描述； ③ 数据与当前课堂正确关联。 |

课堂采集结束：督导点击“结束课堂采集”后，若仍在录音则先自动结束录音，任务状态变为“待评价”，进入评价页面。“待评价”状态下仍可补充材料。

## 3.4 F3 人工督导评价与归档

### US29 完成多维结构化督导评价

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望围绕教学内容、教学设计、课堂互动和学生参与等维度完成结构化评价，以便形成规范统一的督导结果。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-05 |
| 前置条件 | 任务状态为“待评价”。 |
| 主流程 | 1. 进入评价页面，页面上方可查看本任务材料、互动记录和参与状态作为评价参考； 2. 逐维度打分并填写评语； 3. 点击“保存草稿”或继续填写综合意见（US30）。 |
| 业务规则 | 1. Sprint 1 固定评价维度及权重：教学内容 30%、教学设计 25%、课堂互动 25%、学生参与 20%； 2. 每个维度采用 1–5 分评分（1 差，5 优），并附维度评语； 3. 系统按权重自动计算总分（百分制）及等级：≥90 优秀、75–89 良好、60–74 合格、<60 待改进； 4. 维度评分为必填项，维度评语选填。 |
| 异常处理 | 任一维度未评分时点击提交，系统提示未完成项并定位。 |
| 验收标准 | ① 包含主要评价维度； ② 可完成并保存评价； ③ 必要项目未完成时给予提示。 |

### US30 归纳本次课堂综合督导意见

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望结合课堂观察归纳本次教学的主要优点、问题和总体意见，以便形成完整的人工督导结论。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-05 |
| 前置条件 | 已进入评价页面。 |
| 主流程 | 1. 在综合意见区填写：主要优点、主要问题、改进建议、总体意见； 2. “主要问题”以条目形式逐条添加，每条可选所属评价维度； 3. 确认后点击“提交评价”，任务状态变为“已完成”，教师端可见（US33）。 |
| 业务规则 | 1. 主要问题至少 1 条，总体意见必填； 2. “主要问题”条目将作为教师选择改进事项（US36）的来源，须结构化存储； 3. 提交前需二次确认，提交后评价锁定不可修改。 |
| 异常处理 | 必填项缺失时阻止提交。 |
| 验收标准 | ① 支持形成综合意见； ② 能够保存并再次打开； ③ 与当前督导任务正确关联。 |

### US32 归档并检索历史督导记录

| 用户故事 | 作为教学督导，我希望系统归档已经完成的督导结果并支持检索，以便回顾课程历史情况和开展后续跟踪。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 教学督导 / Must |
| 对应任务包 | S1-05 |
| 前置条件 | 存在已完成的督导任务。 |
| 主流程 | 1. 评价提交后，任务自动进入“历史督导记录”； 2. 督导可按课程名称、教师姓名、督导日期区间检索； 3. 点击记录查看完整内容：任务信息、课堂材料、互动记录、参与状态、结构化评价、综合意见。 |
| 业务规则 | 1. 督导可查看本人完成的记录；管理人员可查看全部记录； 2. 历史记录只读； 3. 列表按督导日期倒序排列。 |
| 异常处理 | 无结果时显示空状态提示。 |
| 验收标准 | ① 完成后形成历史记录； ② 可按课程、教师或时间检索； ③ 能够重新打开完整记录。 |

## 3.5 F4 教师反馈与基础改进

### US33 接收本次课堂督导反馈

| 用户故事 | 作为任课教师，我希望在督导完成后接收本次课堂的结构化评价和综合意见，以便及时了解督导对本次教学的反馈。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 任课教师 / Must |
| 对应任务包 | S1-06 |
| 前置条件 | 督导已提交评价；教师已登录。 |
| 主流程 | 1. 教师首页“督导反馈”列表出现新反馈，未读项显示红点标识； 2. 点击查看：课程与任务信息、各维度评分与评语、总分与等级、主要优点、主要问题、改进建议、总体意见； 3. 查看后标记为已读。 |
| 业务规则 | 1. 教师只能查看本人任教课程的反馈，按课程-教师关系校验； 2. 仅展示状态为“已完成”的任务评价，不展示草稿； 3. Sprint 1 教师端不展示原始音频和图片（是否开放由 Sprint Review 确认）。 |
| 异常处理 | 越权访问返回无权限提示。 |
| 验收标准 | ① 评价提交后教师可获取结果； ② 只能访问本人相关课程； ③ 能够读取结构化评价和综合意见。 |

### US36 确定本轮优先改进事项

| 用户故事 | 作为任课教师，我希望从多个教学问题中确定本轮优先改进事项，以便将有限精力集中于最重要的问题。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 任课教师 / Must |
| 对应任务包 | S1-06 |
| 前置条件 | 教师已查看某次督导反馈。 |
| 主流程 | 1. 在反馈详情中点击“确定改进重点”； 2. 系统列出督导填写的“主要问题”条目； 3. 教师勾选本轮要改进的问题，并设置优先级（高/中/低）； 4. 保存后形成本轮改进范围，进入改进计划（US41）。 |
| 业务规则 | 1. 至少选择 1 项、建议不超过 3 项（超过 3 项时提示但不阻止）； 2. 教师可补充督导未列出的自选改进事项，标记为“教师自选”； 3. 改进计划确认前可重新调整选择。 |
| 异常处理 | 未选择任何事项时阻止保存。 |
| 验收标准 | ① 能够选择重点事项； ② 可保存优先级或选择结果； ③ 形成明确的本轮改进范围。 |

### US41 确认个人教学改进计划

| 用户故事 | 作为任课教师，我希望结合督导反馈和系统建议确认最终准备实施的改进措施，以便形成由自己决定的可执行教学改进计划。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 任课教师 / Must |
| 对应任务包 | S1-07 |
| 前置条件 | 已确定本轮改进事项。 |
| 主流程 | 1. 系统为每个改进事项预填参考措施，Sprint 1 的参考措施来源为督导填写的“改进建议”； 2. 教师对每条参考措施选择采纳、修改或放弃，也可新增措施； 3. 为每条措施设置计划完成日期； 4. 点击“确认计划”，形成正式改进计划，并生成改进待办（US42）。 |
| 业务规则 | 1. Sprint 1 无 AI 建议，规划方案中的“系统建议”在本轮以督导改进建议替代；Sprint 2 起接入 AI 改进建议（US38）； 2. 每个改进事项至少保留 1 条措施； 3. 计划确认后处于“已确认”状态，Sprint 1 不支持修改已确认计划（Sprint 3 结合 US43 支持进度更新）； 4. 记录每条措施的来源（督导建议采纳 / 修改 / 教师新增），为后续人在回路追溯预留。 |
| 异常处理 | 措施内容为空或缺少完成日期时阻止确认。 |
| 验收标准 | ① 可采纳、修改或放弃系统建议； ② 最终措施由教师确认； ③ 保存后形成正式改进计划。 |

### US42 汇总待落实教学改进事项

| 用户故事 | 作为任课教师，我希望系统汇总尚未完成的教学改进事项，以便明确下一阶段需要落实的教学调整。 |
| --- | --- |
| 角色 / 优先级 | 任课教师 / Must |
| 对应任务包 | S1-07 |
| 前置条件 | 已确认至少一份改进计划。 |
| 主流程 | 1. 教师进入“改进待办”页面，查看全部改进措施； 2. 每项显示措施内容、对应原问题、所属课程与督导日期、计划完成日期、状态； 3. 可按状态筛选，点击可追溯到原改进计划和督导反馈。 |
| 业务规则 | 1. 状态：未开始、进行中、已完成；超过计划完成日期未完成的标记“已逾期”； 2. Sprint 1 教师可手动切换状态（未开始/进行中/已完成），不要求上传实施证据（证据在 Sprint 3 US43 实现）； 3. 默认展示未完成事项，按计划完成日期升序。 |
| 异常处理 | 无待办时显示空状态提示。 |
| 验收标准 | ① 展示未完成事项； ② 关联原问题和改进计划； ③ 区分不同实施状态。 |

# 4 数据需求

下表为 Sprint 1 核心数据实体及关键字段，字段命名由开发阶段确定，此处仅约定业务含义。

表4-1  核心数据实体

| 实体 | 关键字段 | 关联关系 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 用户ID、姓名、账号、密码哈希、角色 | 教师关联任教课程 |
| 课程 | 课程ID、课程编号、名称、任课教师、班级、上课时间、地点 | 1门课程 → 多个督导任务 |
| 督导安排 | 安排ID、课程ID、是否重点关注、说明、创建人、状态 | 关联课程；可被督导任务认领 |
| 督导任务 | 任务ID、课程ID、督导ID、督导日期、节次、章节、督导类型、状态、课堂开始/结束时间 | 1个任务 → 多个材料/事件/参与记录、1份评价 |
| 课堂材料 | 材料ID、任务ID、类型（音频/PPT/板书/其他）、文件路径、采集时间、时长、备注 | 属于督导任务 |
| 互动事件 | 事件ID、任务ID、事件类型、发生时间、相对时间偏移、备注 | 属于督导任务 |
| 参与状态记录 | 记录ID、任务ID、状态类型、实到人数、参与人数/比例、描述、记录时间 | 属于督导任务 |
| 督导评价 | 评价ID、任务ID、各维度评分与评语、总分、等级、主要优点、改进建议、总体意见、状态（草稿/已提交）、提交时间 | 1:1 督导任务 |
| 评价问题条目 | 问题ID、评价ID、问题描述、所属维度 | 属于督导评价；被改进事项引用 |
| 改进事项 | 事项ID、教师ID、问题ID（可空）、来源（督导/教师自选）、描述、优先级 | 关联评价问题条目 |
| 改进计划 | 计划ID、教师ID、任务ID、状态、确认时间 | 1个计划 → 多个改进措施 |
| 改进措施（待办） | 措施ID、计划ID、事项ID、内容、来源（采纳/修改/新增）、计划完成日期、状态 | 属于改进计划 |

数据保留要求：所有督导数据在 Sprint 1 期间不提供批量删除功能；音频、图片文件与业务记录通过任务ID关联，删除任务材料时须同步删除文件与记录。

# 5 非功能需求

表5-1  Sprint 1 非功能需求

| 类别 | 编号 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | NF-01 | 督导课堂采集页的录音、拍照、互动标注、参与状态四个核心操作均可在采集主页面一步触达 |
| 可用性 | NF-02 | 主业务链（表2-2）每一步均有明确的下一步入口，用户无需培训即可完成演示流程 |
| 可靠性 | NF-03 | 采集数据产生后立即持久化；应用异常退出、切后台、来电打断后已采集数据不丢失 |
| 可靠性 | NF-04 | 连续录音 45 分钟（一节课）不中断、不崩溃 |
| 性能 | NF-05 | 演示数据规模下，课程检索、列表加载响应时间不超过 2 秒 |
| 安全 | NF-06 | 密码以哈希存储；所有数据访问按角色和归属关系校验；教师不可访问他人课程数据 |
| 安全 | NF-07 | 如部署后端服务，接口须要求登录凭证，不提供匿名访问接口 |
| 隐私 | NF-08 | 课堂音频和图片仅用于督导用途，仅督导本人和管理人员可访问 |
| 兼容性 | NF-09 | 在至少一台真机（Android 10 及以上）上安装运行通过 |
| 可维护性 | NF-10 | 评价维度、事件类型、参与状态类型以配置常量集中定义，便于后续调整 |

# 6 Sprint 1 验收标准

## 6.1 端到端验收场景

Sprint Review（10/1）以下列端到端场景作为“系统能用”的核心判定依据，使用同一门演示课程连续完成：

表6-1  端到端验收场景

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员登录，筛选未督导课程，将课程A纳入督导安排并标记重点关注 | 课程A出现在待督导安排中 |
| 2 | 督导登录，检索课程A，查看课程详情 | 显示课程A完整信息及“待督导”标识 |
| 3 | 督导创建督导任务 | 生成唯一任务，状态“待开始”；管理人员进度页同步可见 |
| 4 | 督导开始录音，期间拍摄2张PPT、标注3次教师提问和2次学生回答、记录1次参与状态 | 任务状态“进行中”；材料与事件均带时间记录 |
| 5 | 强制关闭应用后重新进入该任务 | 已采集内容全部恢复，可继续采集 |
| 6 | 删除1张模糊照片并重新拍摄 | 删除前二次确认；新照片归入任务 |
| 7 | 结束采集，完成四维评分和综合意见（含2条主要问题），提交 | 总分和等级自动计算；任务状态“已完成”；出现在历史记录中 |
| 8 | 督导按教师姓名检索历史记录并打开 | 可查看完整记录 |
| 9 | 课程A的任课教师登录，查看督导反馈 | 可见评价与综合意见；其他教师账号不可见 |
| 10 | 教师选择1条问题为高优先级改进事项，确认改进计划（采纳1条建议、新增1条措施） | 形成正式改进计划 |
| 11 | 教师进入改进待办，将1条措施改为“进行中” | 待办显示状态变化，并可追溯到原问题 |

## 6.2 完成定义（DoD）

Sprint 1 沿用规划方案表6-1 的 DoD，结合本轮特点执行如下：

表6-2  Sprint 1 DoD 执行口径

| 维度 | Sprint 1 执行口径 |
| --- | --- |
| 需求 | 18 条用户故事验收标准明确，范围调整已同步 Product Backlog |
| 功能 | 12 条 Must 故事全部通过验收；Should/Could 故事未完成时需在 Review 说明并回流 Backlog |
| 集成 | F1→F2→F3→F4 数据在同一任务ID下正确流转 |
| 测试 | 表6-1 端到端场景全部通过；无阻断核心流程的严重缺陷 |
| AI | 本轮不涉及 AI 分析；AI 辅助开发产出（代码、测试用例）须经人工审查并记录 |
| 可追溯 | 改进措施可追溯到评价问题条目和督导任务 |
| 文档 | 本需求文档、测试记录、AI互动记录与 Increment v0.1 一致 |
| 展示 | Increment v0.1 可在真机上完整演示表6-1 场景 |

# 7 任务分解与需求追踪

## 7.1 任务包映射

表7-1  Sprint 1 任务包与需求映射

| 任务包 | 内容 | 对应需求 | 任务DRI | 计划时段 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Sprint 1 Planning 与任务细化 | 全部 | 李奕萱 | 9/21 | 3h |
| S1-02 | APP基础框架与三角色权限 | F0-01 | 王博田 | 9/21—9/22 | 12h |
| S1-03 | 课程与督导组织功能 | US01/02/04/05/06/07 | 李奕萱 | 9/22—9/25 | 30h |
| S1-04 | 基础课堂信息采集 | US08/09/11/12/13 | 孙浩然 | 9/22—9/25 | 24h |
| S1-05 | 人工督导评价与历史归档 | US29/30/32 | 于卓君 | 9/24—9/25 | 18h |
| S1-06 | 教师反馈与改进重点 | US33/36 | 王博田 | 9/25—9/26 | 12h |
| S1-07 | 个人改进计划与待办 | US41/42 | 孙浩然 | 9/26 | 9h |
| S1-08 | 持续测试与接口联调 | 全部 | 于卓君 | 9/23—9/28 | 12h |
| S1-09 | 集成回归与缺陷修复 | 全部 | 于卓君 | 9/29—9/30 | 12h |
| S1-10 | Sprint 1 Review（M2） | 全部 | 李奕萱 | 10/1 上午 | 3h |
| S1-11 | Retrospective 与 Backlog 调整 | — | 李奕萱 | 10/1 下午 | 3h |

注：任务DRI依据规划方案附录B（A=王博田，B=李奕萱，C=孙浩然，D=于卓君）。

## 7.2 优先级与降级策略

若 Sprint 容量不足，按以下顺序降级，保证 Must 主链优先：

第一批可延后：US11（Could）；

第二批可简化：US05、US06 简化为列表加单条件筛选；US13 简化为仅文字描述；

第三批可简化：US07 仅保证材料与事件恢复，评价草稿恢复延后；

不可降级：全部 Must 故事及 F0 权限控制。

# 8 与后续 Sprint 的衔接

## 8.1 接入预留

为避免 Sprint 2 返工，Sprint 1 实现时需满足以下预留要求：

表8-1  后续能力接入预留

| Sprint 1 设计点 | 服务的后续需求 |
| --- | --- |
| 音频统一格式存储，记录起止时间 | US15 自动转写、US26 证据追溯 |
| 材料、事件、参与记录统一记录绝对时间与相对偏移 | US10 时间轴关联、US14 环节切分、US23 互动量化 |
| 评价“主要问题”条目化、带维度标签 | US35 亮点问题归纳、US46 重点问题复核 |
| 改进措施记录来源（采纳/修改/新增） | US38 AI 建议接入后的人在回路追溯 |
| 督导类型包含“跟踪复评” | US46 复评 |
| 改进待办状态字段 | US43 进度与实施证据更新 |

## 8.2 待确认事项

以下事项需在 Sprint Review 中与用户代表确认：

评价维度与权重是否符合学院实际督导规范；

教师端是否开放查看课堂原始音频和图片；

改进计划确认后是否允许教师修改；

管理人员是否需要在 Sprint 2 支持直接指派督导人员。